GUIA 1: Registro de antecedentes de proyecto

| Sigla | Asignatura | Exp. Aprendizaje | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- |
| TPY1101 | Taller Aplicado de Programacion | Determinacion y planificacion de proyecto | 3 semanas |
| Modalidad | Indicadores de Logro | Seccion | Grupo |
| 4 integrantes | IL 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 | 001D | Grupo 6 |

1.1.2  Documento de Registro de Definicion e Identificacion del Proyecto

1. Antecedentes Personales

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 | Integrante 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RUT | 21.507.086-7 | 21.291.357-K | 21.092.559-7 | 21.317.263-8 |
| Nombres | Ricardo Alberto | Pablo Alberto | Matias Ignacio | Oscar Eladio |
| Apellidos | Gaete Prouvay | Rebolledo Sepulveda | Tiznado Villegas | Clavijo Manquel |
| Roles | Lider / Product Owner | DBA / Backend | Scrum Master | Frontend / QA |

2. Descripcion del Proyecto

| Tema | Mediador Tarot - ConectaTarot |
| --- | --- |
| Descripcion | Plataforma digital que permite vincular tarotistas profesionales con usuarios mediante un servicio de mediacion seguro, oficial y centralizado. |
| Problematica | Los servicios de tarot se ofrecen de manera dispersa en redes sociales e informales, generando falta de centralizacion, baja visibilidad de los profesionales, desconfianza y ausencia de sistemas de evaluacion y pagos seguros. |
| Solucion esperada | Desarrollar una aplicacion web que centralice los servicios de tarot permitiendo la interaccion segura entre usuarios y tarotistas con un entorno oficial y confiable. |
| Objetivo general | Desarrollar una aplicacion de mediacion de servicios de tarot que centralice la oferta de tarotistas independientes y la conecte con usuarios, eliminando la dispersion actual. |
| Objetivos especificos | 1. Implementar sistema de perfiles verificados para tarotistas con especialidades, disponibilidad y tarifas. 2. Desarrollar modulo de busqueda, filtrado y agendamiento de sesiones. 3. Integrar pasarela de pagos segura (Webpay). 4. Implementar sistema de calificaciones. |
| Alcance | La aplicacion permitira comunicacion efectiva entre usuarios y tarotistas con servicios de pago, seguridad y calificaciones. Entregables: App funcional, base de datos y documentacion tecnica. |

3. Contexto del Proyecto

Al conversar con una persona cuyo oficio se basa en las sesiones del tarot, se pudo observar una falta de centralizacion y oficialidad en todos los servicios de tarot operados en la region metropolitana. Esta persona se encuentra en una posicion no oficial ofreciendo ayuda espiritual y terapeutica. En base a este problema se plantea una solucion mediante el desarrollo de una app que busca otorgar un servicio destacado, oficial y con alcance real entre clientela en busca de la ayuda de tarotistas en toda la region.

4. Metodologia

| Metodologia | Scrum - Agil |
| --- | --- |
| Descripcion | Se implementa la metodologia agil Scrum organizada en 3 sprints de 4 semanas cada uno. Este enfoque iterativo permite entrega continua de incrementos funcionales, adaptacion inmediata a cambios y validacion constante del producto. A diferencia del modelo en cascada, Scrum permite detectar y corregir errores dentro del mismo sprint. |
| Ciclo de vida | Iterativo e Incremental: el sistema se construye por partes funcionales entregadas al final de cada sprint, refinando lo anterior con base en retroalimentacion real del cliente. |

5. Descripcion Tecnica de la Solucion

| Frontend | Angular 17 + TypeScript. Single Page Application (SPA). Puerto 4200. |
| --- | --- |
| Backend | Java 21 + Spring Boot 3 + Maven. API REST con patron MVC. Puerto 8080. |
| Base de Datos | MySQL 8.0. ORM: Hibernate/JPA. 7 tablas normalizadas: rol, usuario, tarotista, especialidad, tarotista_especialidad, sesion, disponibilidad_tarotista. |
| Seguridad | JWT para autenticacion stateless. BCrypt para hash de contrasenas. Control de acceso por roles: ADMIN, CLIENTE, TAROTISTA. CORS configurado. |
| Arquitectura | Microservicios con patron MVC. Permite escalar modulos independientes sin afectar el sistema completo. |
| Pasarela de pago | Webpay SDK de Transbank (Chile). Cumple estandar PCI-DSS. Pendiente de integracion final. |
| Repositorio | https://github.com/matiastiznado9/MA-TPY1101-Seccion001D-Grupo6 |
| Herramientas | VS Code, Postman, GitHub, Jira, Figma, MySQL Workbench, VMware Ubuntu 24. |

6. Plan de Trabajo

| N | Actividad | Descripcion | Responsable | Duracion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint Planning y Backlog | Definir y priorizar historias de usuario para el ciclo actual. | Ricardo Gaete | 3 semanas |
| 2 | Diseno Iterativo UX/UI | Crear prototipos en Figma. Diagramas UML. | Oscar Clavijo | 4 semanas |
| 3 | Desarrollo Incremental | Codificacion de funcionalidades en Backend y Frontend. | Pablo Rebolledo | 6 semanas |
| 4 | Integracion Continua y DB | Conexion de logica con MySQL conforme se crean nuevas funciones. | Pablo Rebolledo | 6 semanas |
| 5 | Daily Stand-up | Reuniones diarias de 15 min para revisar progreso. | Matias Tiznado | 15 semanas |
| 6 | Pruebas de Aceptacion QA | Validar funcionalidades con plan de pruebas. | Oscar Clavijo | 3 semanas |
| 7 | Sprint Review y Demo | Presentacion de avances al cliente. | Ricardo Gaete | 4 semanas |
| 8 | Sprint Retrospective | Revision interna sobre mejora de procesos. | Matias Tiznado | 3 semanas |
| 9 | Documentacion Final | Crear informes, evidencias y consolidar entregables. | Equipo completo | 6 semanas |

7. Evidencias

| N | Nombre de Evidencia | Descripcion | Link Repositorio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Product Backlog | Listado de funcionalidades priorizadas segun el cliente. | github.com/matiastiznado9/MA-TPY1101-... |
| 2 | Sprint Backlog | Detalle de tareas tecnicas por sprint. | github.com/matiastiznado9/MA-TPY1101-... |
| 3 | Diagramas UML | Clases, MER, Casos de Uso, Secuencia, Arquitectura, Flujo. | github.com/matiastiznado9/MA-TPY1101-... |
| 4 | Mockups / Wireframes | Disenos de pantallas principales del sistema. | github.com/matiastiznado9/MA-TPY1101-... |
| 5 | Plan de Pruebas QA | 30 casos de prueba con resultados documentados. | github.com/matiastiznado9/MA-TPY1101-... |
| 6 | Codigo Fuente | Backend Spring Boot + Frontend Angular en GitHub. | github.com/matiastiznado9/MA-TPY1101-... |
| 7 | Script SQL | Tablas, procedimientos almacenados y datos de prueba. | github.com/matiastiznado9/MA-TPY1101-... |
| 8 | Documentacion Final | Informe consolidado del proyecto. | github.com/matiastiznado9/MA-TPY1101-... |

8. Planificacion Semestral

| Actividad/Semana | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informe Actual | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint Planning |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Diseno UX/UI |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo |  |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  |
| Integracion DB |  |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |  |
| Daily Stand-up |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Pruebas QA |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Sprint Review |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Retrospective |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Documentacion Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |

9. Otros Antecedentes

Evidencias adicionales: Analisis del Caso y Vision del proyecto ¦ Epicas e Historias de Usuario ¦ Impact Mapping y User Story Mapping ¦ Modelo de datos y Arquitectura ¦ Burndown Chart ¦ Registro de Impedimentos ¦ Plan de Pruebas QA ¦ Mockups de interfaz.